Скорректированный и дополненный план

1. Доделать этап EDA (Exploratory Data Analysis)

- Анализ мультиколлинеарности (VIF или анализ корреляций)

- Визуализация взаимосвязей (pairplot, scatter матрица) — чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезы, выдвинутые на основе корреляций.

- Запись датасета (сырой версии после EDA)

- Чистка кода EDA: Сделать ноутбук максимально читаемым, с выводами и комментариями.

- Почистить структуру проекта. В папке src создать отдельный папки по областям data, features, models

- Вынести функции в src/eda.py: Создать функции для построения стандартных графиков (например, plot_correlation_matrix(), plot_feature_distribution()), чтобы их можно было переиспользовать.

- Создать скрипт EDA.py. Скрипт только с необходимыми функциями для запуска в командной строке.

- Тесты для функций.

2. Feature Engineering & Preprocessing

- Создать классы-трансформеры (наследники sklearn.base.BaseEstimator, TransformerMixin). Это золотой стандарт. Они работают в Pipeline и не приводят к data leakage.

  - OutlierRemover (с выбором стратегии: 'gost' или 'iqr')

  - FeatureEngineer (добавляет W/C, SP_pct, бинарные признаки)

  - CustomScaler (при необходимости)

- Разработать 2-3 конкурирующих пайплайна предобработки (например, preprocessor_v1, preprocessor_v2).

- Применить преобразования (Log, Sqrt) — тоже в виде трансформеров.

- Создать итоговый датасет для моделирования и записать его.

3. Изучение инструментов & Базовое внедрение

- Optuna: Написать функцию для objective, которая будет принимать пространство гиперпараметров и возвращать RMSE через кросс-валидацию.

- MLflow: Настроить логирование одного-двух экспериментов "вручную". Залогировать параметры, метрики и модель.

- Настроить конфиги: Вынести все константы (пути к файлам, пороги для выбросов, названия столбцов) в отдельный файл config.yaml или constants.py.

4. Создание Pipeline & Эксперименты

- Создать финальный sklearn.Pipeline, который включает весь препроцессинг и модель.

- Запустить Optuna studies для каждого из ваших 2-3 пайплайнов предобработки с 2-3 моделями (например, Ridge, RandomForest, LGBM).

- Активно использовать MLflow для логирования каждого запуска Optuna. Автоматизировать это.

- Проанализировать результаты в UI MLflow: Определить лучшую связку (пайплайн предобработки + модель + гиперпараметры).

5. Modeling & Валидация

- Обучение бейзлайна: Обучить DummyRegressor (предсказывает среднее) и простую LinearRegression. Это точка отсчета.

- Финальное обучение: Взять лучшую связку из п.4, обучить ее на всем тренировочном наборе (X_train + y_train).

- Анализ важности признаков (через permutation_importance или built-in feature importance у деревьев) — это критически важно для финального отбора фич.

- Независимая проверка: Предсказать на отложенной тестовой выборке (если вы ее выделяли) или провести финальную кросс-валидацию.

- Анализ ошибок: Построить график остатков (residuals plot) y_true vs (y_pred - y_true). Убедиться, что ошибки случайны и не имеют паттернов.

- Интерпретация модели: Проанализировать важность признаков у лучшей модели. Соответствует ли она вашим ожиданиям из EDA?

6. Финализация и Сабмит

- Обучение на всех данных: Для финального сабмита переобучить лучшую модель на всех доступных данных (train + test, если тест не имеет меток).

- Создание предсказаний: Применить весь пайплайн (.transform -> .predict) к файлу test.csv.

- Создание сабмит-файла и загрузка на Kaggle.

- Документирование результатов: Написать в README.md, какая модель и с какими параметрами показала лучший результат, какое итоговое RMSE получилось.

7. (Опционально, но очень рекомендуется) Создание репозитория

- Оформить весь проект по шаблону, который мы обсуждали ранее (папки data/, notebooks/, src/, models/).

- Написать развернутый README.md с описанием задачи, данными, этапами работы и инструкцией по запуску.

- Залить на GitHub. Это будет главным результатом — вашим портабельным шаблоном.